Painel de Crédito PJ — MaisTODOS

Documento de escopo, requisitos e plano de execução

Base: reunião de 28/08/2026 — “Painel de crédito · integrações”

Atualização: confirmações e ajustes de escopo registrados em 02/09/2026

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Cliente / área | MaisTODOS — Crédito PJ (FIDC PJ) |
| Solicitantes | Estefany Gomes e Lavínia Resende |
| Responsável técnico | Matheus Torquato |
| Origem | Protótipo construído no Lovable pela própria área |
| Destino | Aplicação própria em repositório GitHub da MaisTODOS, com domínio e banco da MaisTODOS |
| Público | Time interno de Crédito PJ + time do fundo (Valora), com acesso restrito |
| Volume operacional | Até ~5 operações por semana |
| Prazo acordado | Início de uso em 1º de setembro de 2026 (versão configurada e no ar) |
| Status do documento | v2 — atualizado com confirmações de API (assinatura) e novo requisito de etapa do funil; pendente de validação final com as solicitantes |

# 1. Contexto e problema a resolver

A operação de Crédito PJ roda hoje inteira no HubSpot, cobrindo o funil comercial (oportunidade, contato, follow, negociação) e, na sequência, o funil operacional até “crédito concedido”. O HubSpot precisa continuar existindo: é ali que a área controla o funil e o SLA da esteira de crédito.

O gargalo está na etapa de formalização, que envolve o fundo (fornecedor externo). Essa comunicação é feita hoje por e-mail e WhatsApp, o que gera desorganização, correntes de e-mail e perda de visibilidade quando o volume sobe. Compartilhar o HubSpot com o fundo não é uma opção: a ferramenta é cara, pouco flexível e concentra informações que não podem ser expostas para fora.

A área então construiu no Lovable um painel próprio replicando a etapa de formalização, com controle de permissões por perfil. Falta transformar esse protótipo em um sistema de verdade — seguro, hospedado na infraestrutura da MaisTODOS e integrado ao HubSpot, para não virar “mais uma ferramenta para atualizar na mão”.

## Visão de futuro declarada na reunião

- Curto prazo: o painel espelha o HubSpot na etapa de formalização e serve como área compartilhada com o fundo.

- Médio prazo: o painel vira a central 100% do Crédito PJ — histórico de operações, parcelas, parcelas a vencer, calculadora e rotina operacional.

- Longo prazo (assunto sensível internamente, não é escopo agora): avaliar a substituição do HubSpot pela ferramenta própria.

# 2. Escopo do projeto

## 2.1 Está no escopo desta entrega

- Extração do projeto do Lovable e reconstrução como aplicação própria (código + banco).

- Hospedagem em infraestrutura da MaisTODOS, sob subdomínio próprio.

- Autenticação via Google (contas MaisTODOS) e revisão completa de segurança conforme o padrão aceito pela TI da MaisTODOS.

- Perfis e permissões por etapa, incluindo acesso restrito para o time do fundo.

- Integração com o HubSpot para o funil de formalização (mínimo: HubSpot → Painel).

- Notificação automática por e-mail para o fundo a cada mudança de etapa.

- Vínculo dos OKRs do Notion na tela central do painel.

- Estrutura de evolução contínua (versionamento e esteira de solicitações).

- Integração com a ferramenta de assinatura do fundo (DocuSign / FlickSign) — API confirmada pelo fundo; a integração entra no escopo atual.  [ATUALIZADO]

## 2.2 Fora do escopo agora (backlog)

- Substituição do HubSpot.

- Demais processos da rotina operacional que ainda não foram finalizados no protótipo — entram por demanda, via esteira de versionamento.

Removido desta lista: a integração de assinatura (DocuSign/FlickSign), que passou a fazer parte do escopo atual (ver seção 2.1 e 3.6).

# 3. Requisitos funcionais

## 3.1 Funil de Operações em Formalização

O painel replica as etapas que hoje existem no HubSpot. A movimentação é automatizada — o protótipo foi feito propositalmente sem arrastar card.

| # | Etapa do funil | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recolhimento de documentação | Entrada da operação vinda do HubSpot |
| 2 | Análise fornecedor (fundo) | Hoje é aqui que o HubSpot dispara e-mail com a pasta |
| 3 | Aguardando contrato | — |
| 4 | Contrato emitido | Ponto de integração com DocuSign / FlickSign |
| 5 | Contrato assinado | Precisa refletir de volta no HubSpot (ver 3.2) |
| 6 | Contrato desembolsado | Nova etapa final do funil — encerra a operação. Precisa refletir de volta no HubSpot (ver 3.2). |

Nova etapa incluída: “Contrato desembolsado” passa a ser a etapa final do funil, marcando a conclusão da operação.  [ATUALIZADO]

## 3.2 Integração com o HubSpot

- Obrigatório (MVP): tudo que muda no HubSpot é replicado no painel. Ao entrar um card em “recolhimento de documentação”, ele aparece automaticamente no painel.

- Desejável: caminho de volta — o painel atualiza o HubSpot. É crítico ao menos para as etapas “contrato assinado” e “contrato desembolsado”, senão o time volta a atualizar duas ferramentas na mão.  [ATUALIZADO]

- A validar: leitura da documentação da API do HubSpot para confirmar se o bate-volta é viável. Acesso já localizado em Configurações → Integrações → Aplicativos privados (Estefany é admin). Retorno pelo Slack.

- Sincronização por polling em intervalo definido (ex.: a cada 1–2h), não em tempo real, para não sobrecarregar a API. O volume (~5 operações/semana) comporta isso sem prejuízo.

## 3.3 Notificação por e-mail para o fundo

- Disparo automático a cada mudança de etapa, com conteúdo simples: avisa que há uma nova etapa e direciona para o painel.

- Objetivo: manter o fundo no fluxo de e-mail a que já está acostumado, evitando ruptura brusca, e atender às outras pessoas do fundo que acompanham por e-mail sem entrar na ferramenta.

- Remetente: grupo de e-mail Crédito PJ, vinculado via Gmail.

- O campo “destinatário do e-mail” já existe no protótipo (e-mail simulado), mas ainda não está funcional — precisa ser implementado de verdade.

## 3.4 Acessos e permissões

- Login individual por pessoa — não haverá login único compartilhado.

- Autenticação via Google com a conta MaisTODOS para o time interno.

- Ponto de atenção: o time do fundo (Valora) é externo e não tem conta MaisTODOS — definir a estratégia de acesso para eles (convite externo, domínio permitido ou login próprio com MFA).

- Matriz de permissões por etapa, já esboçada pela Lavínia no protótipo: o fundo enxerga apenas a etapa de análise fornecedor / formalização, nada além.

- Previsão de painel administrativo com funções de gestão, invisível para o perfil usuário — mesmo modelo já usado no painel do Pedro.

- Risco atual a corrigir: a redefinição de senha do protótipo não tem segurança real — o link abre a página direto, sem validação.

## 3.5 OKRs do Notion na tela central

- Espelhar os OKRs do Notion na tela central do painel PJ, atualizando conforme o Notion muda — mesmo esquema já implementado no painel do Pedro.

- A integração do Notion é feita por página: é preciso gerar a chave vinculada à página que se quer espelhar e, a partir dela, replicar no painel.

- Bloqueio: a política de segurança interna libera permissão de MCP/integração apenas para N2. Todo mundo enxerga a página, mas ninguém consegue extrair dela.

- Solução: agendar ~10 minutos com alguém que tenha o nível de permissão necessário para criar a integração; feita a configuração, o espelhamento fica do lado do painel.

## 3.6 Assinatura de contrato (agora no escopo)  [ATUALIZADO]

- O fundo usa DocuSign hoje e está migrando para o FlickSign.

- Confirmado: o fundo respondeu e há API disponível (DocuSign / FlickSign). A integração deixa de ser condicional e passa a fazer parte do escopo atual.  [ATUALIZADO]

- Integração refletirá o status do contrato diretamente na etapa “contrato emitido” e, na sequência, a confirmação de assinatura avança a operação para “contrato assinado”.

- Com a inclusão da etapa “contrato desembolsado”, cabe avaliar se essa API também sinaliza o desembolso, ou se essa etapa é atualizada manualmente/por outro sistema.

# 4. Arquitetura e plano técnico

O protótipo do Lovable é o ponto de partida, não o produto final. A migração acordada segue esta sequência:

| Etapa | O que será feito |
| --- | --- |
| 1. Extração | Retirar o projeto do Lovable, exportando todos os arquivos e a estrutura já construída pela área. |
| 2. Repositório | Subir o código no GitHub da MaisTODOS, com a conta/organização vinculada à empresa. |
| 3. Banco de dados | Provisionar o banco dentro da infraestrutura da MaisTODOS. |
| 4. Domínio | Criar subdomínio próprio sob maistodos.com.br (sugestão: credito.maistodos.com.br). Fim da URL de preview do Lovable. |
| 5. Segurança | Aplicar o documento de organização de segurança aceito pela TI da MaisTODOS; revisar e fechar todos os pontos expostos antes de publicar. |
| 6. Autenticação | Implementar login Google e a política de perfis/permissões. |
| 7. Back-end | Parte das rotinas em código, parte em automações n8n (integrações e disparos). |
| 8. Publicação | Deploy no domínio definitivo e homologação com o time. |

Importante — não há sincronização de volta para o Lovable. Depois que o projeto entra no GitHub, alterações feitas no Lovable não chegam ao sistema, e alterações no sistema não voltam para o Lovable. O caminho é só de ida (Lovable → GitHub). Toda evolução passa a acontecer no código, pela esteira descrita abaixo.

## 4.1 Modelo de evolução contínua

- Estefany e Lavínia atuam como Product Owners: definem o que precisa mudar e priorizam.

- Matheus emite um HTML do painel no estado atual e envia para o time.

- O time usa esse HTML com o Claude para desenhar e testar as alterações desejadas.

- O time devolve o HTML atualizado + uma documentação de atualização.

- Matheus implementa no sistema e versiona a entrega — modelo já rodando com o time de RH e financeiro no painel do Pedro.

O ganho desse formato é duplo: mantém o padrão de segurança exigido pela MaisTODOS e acelera as entregas, porque a especificação chega pronta.

# 5. Plano de execução

| Fase | Entregáveis | Depende de |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Descoberta (imediato) | Leitura da documentação da API do HubSpot; resposta sobre viabilidade do bate-volta; abertura do chamado no Jira. (Jira já aberto — ver seção 7.) | Documentação HubSpot (link já obtido); link do Jira |
| Fase 1 — Fundação | Extração do Lovable; repositório no GitHub da MaisTODOS; banco provisionado; revisão de segurança; solicitação do subdomínio. | Acesso ao GitHub e ao banco; time de infra para o domínio |
| Fase 2 — Segurança e acesso | Login Google; perfis e matriz de permissões; acesso restrito do fundo; correção do fluxo de senha. | Definição de como o fundo (Valora) vai autenticar |
| Fase 3 — Integrações núcleo | Sync HubSpot → Painel do funil de formalização; disparo de e-mail para o grupo Crédito PJ a cada mudança de etapa; integração com a API de assinatura (DocuSign/FlickSign) para refletir status de contrato. | App privado / chave de API no HubSpot; Gmail do grupo Crédito PJ; chave de API do fundo (DocuSign/FlickSign) — já confirmada |
| Fase 4 — Publicação | Deploy no subdomínio definitivo (ou provisório, se o domínio atrasar) e homologação com o time. | Liberação do domínio |
| Fase 5 — Evolução | Sync bidirecional com HubSpot (etapas “contrato assinado” e “contrato desembolsado”); OKRs do Notion; histórico de operações, parcelas e calculadora. | Viabilidade da API de escrita no HubSpot; permissão N2 no Notion |

Prazo: o combinado com o fundo é começar a usar em 1º de setembro. A parte de configuração cabe nesse prazo; o gargalo real é a liberação do subdomínio, que depende do time de infra da MaisTODOS. Plano B já acordado: publicar em um domínio qualquer da MaisTODOS para o time começar a usar e apresentar, e trocar o endereço depois.

Atenção: a integração de assinatura foi antecipada da Fase 5 para a Fase 3, junto às demais integrações núcleo, já que a API foi confirmada. Isso pode pressionar o prazo da Fase 3 — ver risco correspondente na seção 8.

# 6. Checklist de tarefas — Matheus

| Ok | Tarefa | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Ler a documentação da API do HubSpot e confirmar se o sync é bidirecional ou só de ida — responder à Estefany pelo Slack | Alta |
| [ ] | Criar o app privado / chave de API no HubSpot (com Estefany, que é admin) | Alta |
| [x] | Enviar o link do Jira para a Estefany abrir o chamado do projeto — Concluído: chamado já aberto | Alta |
| [ ] | Exportar o projeto do Lovable e subir no GitHub da MaisTODOS | Alta |
| [ ] | Provisionar o banco de dados na infraestrutura da MaisTODOS | Alta |
| [ ] | Rodar a revisão de segurança (documento padrão da TI) e fechar os pontos expostos | Alta |
| [ ] | Solicitar o subdomínio (credito.maistodos.com.br) — identificar o responsável de infra (pedir apoio ao Pedro) | Alta |
| [ ] | Implementar login com Google e a matriz de perfis/permissões | Alta |
| [ ] | Definir com o time como o fundo (Valora) vai autenticar — usuário externo | Alta |
| [ ] | Corrigir o fluxo de redefinição de senha herdado do protótipo | Alta |
| [ ] | Implementar o sync HubSpot → Painel do funil de formalização | Alta |
| [ ] | Adicionar a etapa “Contrato desembolsado” ao funil (nova etapa final) e implementar seu reflexo de volta no HubSpot | Alta |
| [ ] | Implementar a integração com a API de assinatura (DocuSign/FlickSign) confirmada pelo fundo | Alta |
| [ ] | Implementar o disparo de e-mail por mudança de etapa via grupo Crédito PJ (Gmail) | Alta |
| [ ] | Publicar em domínio provisório se o definitivo não sair a tempo | Média |
| [ ] | Agendar 10 min com um N2 para criar a integração da página do Notion (OKRs) | Média |
| [ ] | Espelhar os OKRs do Notion na tela central | Média |
| [ ] | Avaliar o sync de volta Painel → HubSpot (mínimo: etapas “contrato assinado” e “contrato desembolsado”) | Média |
| [ ] | Montar a esteira de versionamento (export de HTML + documentação de atualização) | Baixa |

Removida da checklist: “Acompanhar o retorno do fundo sobre API do DocuSign/FlickSign” — concluída, ver seção 7. Substituída pela tarefa de implementação da integração, acima.

# 7. Pendências do lado da MaisTODOS

| Pendência | Responsável | Status |
| --- | --- | --- |
| Abrir o chamado do projeto no Jira | Estefany | Concluído |
| Confirmar com o fundo se o DocuSign / FlickSign oferece API | Estefany / Lavínia | Concluído — API confirmada |
| Indicar quem libera o subdomínio e acionar o time de infra | Estefany (com apoio do Pedro) | Em aberto |
| Disponibilizar acesso ao grupo de e-mail Crédito PJ | Estefany | Em aberto |
| Indicar a pessoa com permissão N2 para a integração do Notion | Lavínia | Em aberto |
| Validar a matriz de permissões por etapa e por perfil | Lavínia | Em aberto |
| Definir como o time da Valora entra no sistema | Estefany / Lavínia | Em aberto |

# 8. Riscos e pontos de atenção

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Liberação do subdomínio atrasar | Alto — trava a publicação no prazo | Publicar em domínio provisório da MaisTODOS e trocar depois |
| API do HubSpot não permitir escrita de volta | Médio — time atualiza duas ferramentas | Confirmar na documentação; se não der, definir qual ferramenta é a fonte da verdade por etapa |
| Antecipação da integração de assinatura para a Fase 3 pressiona o prazo | Médio — pode atrasar as integrações núcleo antes de 1º de setembro | Priorizar a integração de assinatura junto com o sync HubSpot; avaliar entrega faseada se necessário |
| Permissão N2 para o Notion não sair | Baixo — OKRs não espelham | Escalar via Henrique / liderança; é uma configuração de 10 minutos |
| Acesso do usuário externo (Valora) mal definido | Alto — risco de segurança em sistema exposto na internet | Definir a política antes da publicação; escopo mínimo de permissão |
| Time continuar evoluindo o protótipo no Lovable | Médio — trabalho perdido, sem sync de volta | Congelar o Lovable na migração e migrar as demandas para a esteira de versionamento |

Removido: risco “Fundo sem API de assinatura” — superado, API confirmada (ver seção 7). Substituído pelo risco de prazo destacado acima.

Documento gerado a partir da transcrição da reunião de 28/08/2026, com atualizações registradas em 02/09/2026. Pontos marcados como “a validar” ou “a definir” precisam de confirmação com Estefany e Lavínia antes do início da Fase 1.